## Slide 1
软件工程实践（Ⅰ）· 2026-2027-1 学期
第 5 组 · 在线购物系统（挑战升级）
迭代 2 个人工作汇报
账号与客户模块
买家注册登录 · 卖家客户管理 · 一次模块化重构
汇报人 胡成溯（组长 / 架构）
对应课程需求
挑战需求 A.2.1 客户自由注册
挑战需求 A.2.3 商家查看客户信息与购买历史
13
个故事点
41
条用例全绿
13 / 13
点已闭环
报告结构
共 6 页 · 先总览，再按任务编号逐项展开
P2
任务清单：7 项任务、13 个故事点
总览
P3
T2-01 模块化重构
10 个类迁包、脚本拆 4 份
P4
T2-02 / T2-03 买家账号
注册、登录与独立会话
P5
T2-04 / T2-05 客户管理
列表检索与购买历史
P6
T2-06 / T2-07 接口契约与自动化测试
8 条路由 + 41 条用例
Java 17 · Spring Boot 3.3.5 · MyBatis-Plus · SQLite ｜ 代码在 iter2-java 分支
01 / 06

## Slide 2
迭代 2 个人工作汇报 · 第 5 组
01 任务总览
任务清单：7 项任务、13 个故事点
编号 | 任务 | 对应需求 | 点数 | 状态
T2-01 | 模块化重构：Entity / Mapper 迁入各模块 domain 包，common 冻结，建表脚本拆 4 份 | — | 2 | ✅ 完成
T2-02 | buyer 表 + 客户注册（用户名唯一、电话必填不唯一） | A.2.1 | 3 | ✅ 完成
T2-03 | 买家登录 / 退出 / 独立会话（BUYER_SESSION）+ BuyerContext | A.2.1 | 2 | ✅ 完成
T2-04 | 卖家侧客户管理列表：分页、用户名/电话检索、注册时间倒序 | A.2.3 | 2 | ✅ 完成
T2-05 | 客户详情 + 购买历史（经 IntentHistoryPort 读取，portal 实现后自动接入） | A.2.3 | 2 | ✅ 完成
T2-06 | 账号模块接口契约：8 条路由 + 两个跨模块出口 + 错误口径 | — | 1 | ✅ 完成
T2-07 | 账号模块自动化用例：新增 18 条，全量 41 条全绿 | — | 1 | ✅ 完成
胡成溯 · 账号与客户模块
02 / 07

## Slide 3
迭代 2 个人工作汇报 · 第 5 组
02 T2-01 模块化重构
T2-01 模块化重构：10 个类迁包、建表脚本拆 4 份
2 点 · 迁 10 个类 · 拆 4 份脚本 · 业务规则零改动
对象 | 重构前 | 重构后
卖家实体 | common.entity.Seller | auth.domain.Seller
商品 / 分类 | common.entity.Product 等 | product.domain.*
意向实体 | common.entity.Intent | portal.domain.Intent
买家实体（新增） | — | buyer.domain.Buyer
公共层 | entity + mapper + api + util | api / exception / util / constant / config
建表脚本 | schema.sql（1 份） | schema/00-base · 01-buyer · 02-product · 03-intent
问题
实体和 Mapper 全堆在 common/ 下，黄给 product 加 stock、周给 intent 加 buyer_id，改的都是同一批文件——「一人一模块」在代码层面并不成立。
处理
一次性迁移 + common/ 冻结（谁加工具就写在自己模块 util/ 下）；脚本按模块拆 4 份，application.yml 按 00→03 顺序加载（表间有外键依赖）。
作用
把三个人的代码从“共用一个 common 包”拆成“各自独占的 domain 包”，使后面 29 个点的并行开发在编译层面不可能互相覆盖。
胡成溯 · 账号与客户模块
03 / 07

## Slide 4
迭代 2 个人工作汇报 · 第 5 组
03 T2-02 / T2-03 买家账号
T2-02 / T2-03 买家账号：注册、登录与独立会话
挑战需求 A.2.1 ｜ 3 + 2 点
buyer 表（字段按澄清结论定稿）
schema/01-buyer.sql
列 | 约束
username | 登录名，NOT NULL UNIQUE，2~20 字符
password_hash | sha256(salt + 明文)，与卖家算法一致，不引入 BCrypt
salt | 8 字节随机盐，改密时轮换
phone | NOT NULL，但【不唯一、不校验格式】——澄清结论：电话可重复填
default_place | 可空，下单时可当次改写
created_at | 毫秒时间戳，列表按它倒序 + 建索引
注册校验顺序
用户名长度 → 查重 → 密码 ≥8 → 电话必填 → 地点 ≤100。先拦格式再查库，不为明显非法的用户名白跑一次查询。
两套登录态并存（T2-03）
卖家
SHOP_SESSION
买家
BUYER_SESSION
若共用 HttpSession，买家登录会把卖家挤下线——演示时必然撞上。
cookie 值 = 买家 id : 过期毫秒 : HMAC-SHA256
12:1761000000000:9f3c…e2b1
带签名 → 改 cookie 冒充他人会被拒；HttpOnly；常量时间比较防时序侧信道。
代价：密钥每次启动随机生成，重启后买家需重登。
胡成溯 · 账号与客户模块
04 / 07
T2-02/T2-03 交付了买家账号体系：买家可自助注册（提交用户名、密码、电话、默认交易地点；用户名唯一，电话可重复，密码经加盐哈希后用哈希存储），也可登录和退出；登录后可在“我的账号”页查看本人信息，未登录访问则跳转到登录页，并在登录后回到原页面。买家使用独立的 BUYER_SESSION 与卖家会话并存，同一浏览器可同时登录，双方不会互相挤下线；如果篡改 cookie，会被签名校验拒绝。另对外提供 BuyerContext.current()，供下单模块取当前买家身份。

## Slide 5
迭代 2 个人工作汇报 · 第 5 组
04 T2-04 / T2-05 客户管理
T2-04 / T2-05 客户管理：列表检索与购买历史
挑战需求 A.2.3 ｜ 2 + 2 点
/admin/customers 列表页口径（T2-04）
CustomerAdminController
项目 | 口径
展示字段 | 用户名、电话、默认交易地点、注册时间——四项固定，不做脱敏
排序 | 注册时间倒序（新注册在前），另按 id 倒序兜底
检索 | 用户名 或 电话，模糊匹配；空关键词返回全部
分页 | 默认每页 10 条，上限 100，翻页保留检索词
权限 | 仅卖家登录可进（LoginInterceptor 拦 /admin/**）
空结果 | 分两种提示：「没有匹配 xx」与「还没有客户注册」
详情页两块（T2-05）
上：客户基本信息（同上四项 + 客户 id）；下：购买历史，只列已结束的订单与结果。
购买历史怎么取：接口由消费方定义
admin（我）定义接口 IntentHistoryPort
↓ Spring 自动注入实现
portal（周到）实现：listByBuyer(buyerId)
intent 表归周到，我不能直接查；接口签名与任务表约定的 listByBuyer 对齐，只暴露页面要的五个字段。
胡成溯 · 账号与客户模块
05 / 07
T2-04 和 T2-05 是卖家后台的两个只读页面。T2-04 是客户列表页，卖家登录后可从顶栏「客户管理」进入，查看全部注册客户（用户名、电话、默认地点、注册时间四项不脱敏），按注册时间倒序，支持用户名的模糊检索与电话的模糊检索、分页，翻页时保留检索词，空结果按“无匹配”和“无客户”两种提示区分。T2-05 是客户详情，上半部分是客户基本资料，下半部分是该客户的购买历史，列出商品、下单时间、成功或失败结果、交易时间与失败原因，只列已结束订单。两点均无修改与删除功能。

## Slide 6
迭代 2 个人工作汇报 · 第 5 组
05 T2-06 / T2-07 契约与用例
T2-06 / T2-07 接口契约与自动化测试
1 + 1 点 ｜ mvn test 41 条全绿
联调检查清单（T2-06 契约的一部分）
docs/契约-账号与客户-迭代2.md
# | 检查项
1 | 注册成功、重复用户名被拒且提示明确
2 | 电话为空被拒；同一电话可注册两个账号
3 | 注册后库中 password_hash 非明文、salt 非空
4 | 买家登录下发 BUYER_SESSION（HttpOnly），错误提示不区分账号是否存在
5 | 卖家 SHOP_SESSION 与买家 cookie 同时存在时，两个后台都能打开
6 | 手改 BUYER_SESSION 任一字符后访问 /buyer/me 被拒
7 | 未登录访问 /my/orders 跳 /buyer/login?redirect=…
8 | 卖家后台 /admin/customers 能检索、翻页、进详情
这 8 条全部落成了自动化用例，评审时可现场跑 mvn test
见 T2-07
41
条用例全绿
Failures 0 · Errors 0
AuthFlowTest（沿用）
15
BuyerAuthTest（新增）
18
CommonLayerTest
6
SchemaIdempotencyTest
2
新增 18 条的分布
注册 6 · 登录与会话隔离 4 · 客户管理 3 · 越权与 cookie 篡改 5
「电话可重复填」专门写了一条用例，防止后人顺手加唯一索引。
胡成溯 · 账号与客户模块
06 / 07
T2-06 把 8 条路由和跨模块接口写成对接文档 作为团队使用的接口说明书；T2-07 采用自动化测试 用 41 条测试把验收标准变成可执行断言。